## Slide 2: SEMANA 3 – 25/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
  Proto-persona.
  Revisão devido aos fatores que foi levantado na aula de socioemocional #Vinícius Novais.
  Mapa de empatia.
  Foi chegado a um consenso nas respostas das 36 perguntas referente ao socioemocional #Luiz Gustavo
  Paleta de cores.
  Definido as cores predominantes da nossa aplicação #Lucas F
Devido ao fato de ficarmos um pouco confortáveis no projeto, acabou que gerou uma grande demanda para as próximas reuniões.
  Aplicação.
  Features #Caio Elcio.
  Mapa de empatia.
  Dar prosseguimento no mapa de empatia #Luiz Gustavo.
  Prototipação.
  Dar início as telas da nossa aplicação #Lucas G.
  Desenho de solução.
  Definido em primeira instância o HLD #João Vitor
Farol do Projeto