## Slide 2: SEMANA 2 – 18/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
  Proto-persona.
  Definição das proto-personas do projeto #Vinícius Novais.
  Contexto do negócio.
  Foi realizada algumas pesquisas e armazenada algumas fontes enriquecedoras referente ao contexto do negócio #Lucas G.
  Ferramentas de gestão.
  Definida algumas ferramentas de gestão/comunicação entre os membros do projeto (Planner, ATAS, Discord, Whatsapp) #João Vitor.
Falta de dados estatísticos voltados ao tema do nosso projeto.
  Projeto configurado no Github.
  Repositório criado e configurado no Github #Caio Elcio.
  Frente Idealização do Projeto.
  Wireframe e prototipação no Figma #Luiz Gustavo.
  Frente Desenvolvimento do Projeto.
  Justificativa do projeto e contexto de negócio #Lucas F.
Farol do Projeto