## Slide 2: SEMANA 1 – 11/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
  Mudanças na equipe.
  Socioemocional
Aguardando validação do tema com o professor.
  Frente levantamento de Requisitos.
  Contextualização sobre o projeto #Lucas Ferreira
  Frente Idealização do Projeto.
  Prototipação #Luiz Gustavo
  Frente Desenvolvimento do Projeto.
  Documentação #João Vitor
Farol do Projeto

## Slide 3: SEMANA 2 – 18/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
  Proto-persona.
  Definição das proto-personas do projeto #Vinícius Novais.
  Contexto do negócio.
  Foi realizada algumas pesquisas e armazenada algumas fontes enriquecedoras referente ao contexto do negócio #Lucas G.
  Ferramentas de gestão.
  Definida algumas ferramentas de gestão/comunicação entre os membros do projeto (Planner, ATAS, Discord, Whatsapp) #João Vitor.
Falta de dados estatísticos voltados ao tema do nosso projeto.
  Projeto configurado no Github.
  Repositório criado e configurado no Github #Caio Elcio.
  Frente Idealização do Projeto.
  Wireframe e prototipação no Figma #Luiz Gustavo.
  Frente Desenvolvimento do Projeto.
  Justificativa do projeto e contexto de negócio #Lucas F.
Farol do Projeto

## Slide 4: SEMANA 3 – 25/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
  Proto-persona.
  Revisão devido aos fatores que foi levantado na aula de socioemocional #Vinícius Novais.
  Mapa de empatia.
  Foi chegado a um consenso nas respostas das 36 perguntas referente ao socioemocional #Luiz Gustavo
  Paleta de cores.
  Definido as cores predominantes da nossa aplicação #Lucas F
Devido ao fato de ficarmos um pouco confortáveis no projeto, acabou que gerou uma grande demanda para as próximas reuniões.
  Aplicação.
  Features #Caio Elcio.
  Mapa de empatia.
  Dar prosseguimento no mapa de empatia #Luiz Gustavo.
  Prototipação.
  Dar início as telas da nossa aplicação #Lucas G.
  Desenho de solução.
  Definido em primeira instância o HLD #João Vitor
Farol do Projeto

## Slide 5: SEMANA 4 – 01/09/2021
Como ponto de atenção fica o entregável de Técnicas de programação web relacionado ao SpringBoot pelo fato de ainda não termos alinhados como será feito.
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
  Mapa de empatia.
  Alguns ajustes para a finalização #Vinícius Novais
  Jornada do usuário
  Apenas uma revisão dos dados inseridos para a finalização #João Oliveira
  Estrutura do projeto
  Poucos ajustes para a finalização #Luiz Gustavo
Plataforma
Foi dado inicio o desenvolvimento da plataforma, com algumas telas já codadas #Lucas Félix
  Apresentação.
  Iniciar e finalizar o slide de apresentação do projeto #Lucas Ferreira
  Postman.
  Aguardando a aula do professor para verificação se terá a necessidade de incluir no projeto nesta sprint #Caio Elcio
  Protótipo Springboot
  Vai ser o foco do próximo openlab a discussão sobre esse item em específico #Vinícius Novais
Farol do Projeto

## Slide 6: SEMANA 5 – 15/09/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
  Ajustes no protótipo.
  Ajustes na usabilidade conforme orientações do Gerson #Vinícius Novais
  BPMN.
  Inicialização do BPMN #Luiz Gustavo
  Atualização do repositório.
  Ajustes no protótipo conforme recomendação #Caio Elcio
  finalização da prototipação.
  Ajustes no repositório conforme recomendação #Caio Elcio
  Postman.
  Será implantado conforme orientações do Yoshi #João Vitor
  Timeline.
  Inicialização da timeline #Lucas Ferreira
  Product Backlog e Sprint Backlog
  Inicialização da timeline #Vinicius e João
Farol do Projeto

## Slide 7: SEMANA 6 – 21/09/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
  Ajustes finais no protótipo.
  Ajustes na usabilidade conforme orientações do Gerson #Caio Elcio
  Finalização do MER.
  MER realizado #Luiz Gustavo
  Product Backlog.
  Realizado conforme instruções #Vinicius Novais
  Sprint backlog.
  Realizado conforme instruções #João Oliveira
  Codificar telas.
  Codificar de acordo com os protótipos #Lucas Felix
  Criar script do banco.
  Desenvolver script conforme uml #Luiz Gustavo
  Postman.
  Será implantado conforme orientações do Yoshi #João Vitor
  Timeline.
  Desenvolvimento da timeline #Lucas Ferreira
Farol do Projeto

## Slide 8: SEMANA 7 – 28/09/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
  Criação de tela.
  Codificação da tela de projetos #João Oliveira
  Criação de tela.
  Codificação da tela Home #Lucas Félix
  Criação de tela.
  Codificação da tela Dashboard #Vinicius Novais
  Criação e edição de tela.
  Codificação da tela de Uploads e ajustes Login e Cadastro #Caio Elcio
  Criação de tela.
  Codificação da tela de projetos #João Oliveira
  Criação do CRUD no Postman.
  Crud completo no Postman #Luiz Gustavo
  Criação do banco na azure.
  Criar banco conforme uml #Luiz Gustavo
  Finalizar front.
  Finalizar front das telas #Todo o grupo
  Iniciar Backend das telas.
  Inicio da implementação de backend no projeto #Caio Elcio
Farol do Projeto

## Slide 9: SEMANA 8 – 05/10/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
  Criação do BD na Azure.
  #Caio Elcio
  Criação do 2° ORM.
  #Luiz Gustavo
  Conceituar o Padrão de Projeto.
  #Luiz Gustavo
  Conectar tela de Cadastro e Login no BD.
  #Caio Elcio
  Adicionar validações na tela de Cadastro e Login.
  #Caio Elcio
  Criação das tabelas no BD.
  #Vinicius Novais
  Elaborar planilha de arquitetura
  #Lucas Ferreira
  Diagrama de Solução de Software
  #Lucas Felix
  Implementação de ListaObj e exportação de arquivo CSV.
  #Luiz Gustavo
Farol do Projeto

## Slide 11: SEMANA 10 – 03/11/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
  Criação de Filtros e ajustes em telas
  #Lucas Felix
  Atualização da timeline e inicialização da OAT
  #Lucas Ferreira
  Criação do chatbot
#João Oliveira
Criação do Whitepaper
#Vinicius Novais
Atualização tela de Planos Refatoração das telas de perfis
#Caio Elcio #Luiz Gustavo
  Implementar Chatbot no site
  #João Oliveira
  Sistema após login em react
  #Caio Elcio
  Finalizar OAT
  #Lucas Ferreira
  Finalizar telas de perfil(Dev e Investidor)
  #Lucas Felix
  Melhoria do CRUD e do login/logoff.
  #Luiz Gustavo
Farol do Projeto